

会议记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 图书馆一楼大厅 | 会议时间 | 2017年11月6日  17:00-16.30 |
| 主持人 | 奕吉 | 记录人 | 于欣汝 |
| 参会人员 | 奕吉、张旗、靳泽旭、曾雨晴、于欣汝 | | |
| 会议主题 | 商定下一周的计划 | | |
| 会议内容 | | | |
| 总结:在访谈中出现了一些问题，例如没有仔细看书，在访谈前需要联系用户并将相应的资料发到其邮箱，另外还出现了愿景第一次定义错误的情况，原因是由于没有完全按照步骤进行。 所以根据本次访谈进行总结经验教训，进行改进。 | | | |
| 会议内容：   1. 总结访谈中出现的问题，根据这些问题进行改进 2. 愿景要重新修改，包括需求工程计划，在甘特图中显示出修改所造成计划调整。以后严格按照项目计划进行。 3. 在给的愿景上讨论具体的功能点。 4. 工作分配：曾雨晴愿景文档修改和甘特图，奕吉审核加修改愿景文档、于欣汝完成关联图和特性树和用户分类文档、张旗负责生态系统图。 | | | |