

G09小组

软件工程系列课程教学辅助网站

CCB章程

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ ] 草稿  [√] 正式发布  [ ] 正在修改 | 文件标识： | G09-Demand changes |
| 当前版本： | V1.0.0 |
| 作者： | 奕吉 张旗 靳泽旭 曾雨晴 于欣汝 |
| 完成日期： | 2018年01月05日 |

**版本历史**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 参与者 | 起止日期 | 备注 | 审核人 |
| V0.0.1 | 奕吉 | 2017年12月29日-2017年12月30日 | 完成CCB章程草稿 | 曾雨晴 |
| V0.0.2 | 于欣汝 | 2018年1月3日-2018年1月3日 | 完善CCB章程 | 奕吉 |
| V1.0.0 | 张旗 | 2018年1月03日-2018年1月05日 | CCB章程正式发布，晴CCB确认 | 奕吉 |

目录

[1.目的 4](#_Toc19349)

[2.职责范围 4](#_Toc18949)

[3.CCB成员 4](#_Toc19123)

[4.操作流程 5](#_Toc15525)

[5.决策规则 5](#_Toc5386)

[6.评审记录表 6](#_Toc8863)

[7.状态沟通 6](#_Toc4422)

[8.授权 6](#_Toc11278)

# 1.目的

通过变更控制章程，规范变更控制委员会成员的行为，统一评定的规范和方式，能够更准确的分析，风险和危害的影响，使得评审结果能能够更有效。

# 2.职责范围

1. 负责决定提交的变更和新需求是否接受
2. 对变更的需求或新需求评估
3. 有根据提交的变更申请和新增需求要求更改的决策选权向管理层提建议的权利
4. CCB有争议或无法决定的事情可以上报

# 3.CCB成员

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 角色 | 联系方式 |
| 徐洁岑 | 变更控制委员会主席 | 31501395@stu.zucc.edu.cn |
| 余倩 | 变更控制委员会成员 | 31501323@stu.zucc.edu.cn |
| 于欣汝 | 变更控制委员会成员 | 31501359@stu.zucc.edu.cn |
| 黄枭帅 | 变更控制委员会成员 | 31501402@stu.zucc.edu.cn |
| 陈泓见 | 变更控制委员会成员 | 31501362@stu.zucc.edu.cn |

# 4.操作流程



# 5.决策规则

CCB成员投票，少数服从多数。

# 6.评审记录表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审方式 | [ ]项目组裁决 [√]召开评审会议 | |
| 评审负责人 | 奕吉 | |
| 评审成员 | 于欣汝，曾雨晴，靳泽旭，张旗 | |
| 技术评审 | [√]可行 [ ]不可行  技术方案简单描述：  教师可以在个人简介里修改个人介绍可以与课程里的教师个人介绍进行自动同步 | |
| 进度影响 | 变更导致项目额外工期的总工时7.5工时，相应的概要设计延后2天 | |
| 质量影响 | 对设计阶段的影响 | 针对教师的个人介绍对课程中教师介绍的同步 |
| 对测试阶段的影响 | 在测试用例中增加对在个人主页进行测试的用例 |
| 对运行阶段的影响 | 无影响 |
| 评审人意见 | [√]同意 [ ]不同意 [ ]搁置 | |
| 评审人签字 | 奕吉 | 日期：2017/01/05 |

# 7.状态沟通

每做好一个变更流程中的一个工作，该工作负责人需做到，将工作成果统一发送或抄送给该项目的相关干系人，以确保信息跟新的及时。

# 授权

CCB主席签字：

CCB成员签字：