

G09小组

软件工程系列课程教学辅助网站

变更申请报告

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ ] 草稿  [ √ ] 正式发布  [ ] 正在修改 | 文件标识： | G09-需求变更申请报告 |
| 当前版本： | V1.0.0 |
| 作者： | 奕吉 张旗 靳泽旭 曾雨晴 于欣汝 |
| 完成日期： | 2018年01月03日 |

**版本历史**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 参与者 | 起止日期 | 备注 | 审核人 |
| V1.0.0 | 于欣汝 | 2018年1月3日-2018年1月3日 | 完善需求变更文档 | 奕吉 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 软件工程系列课程教学辅助网站 | | | | |
| 项目名称 | 软件工程系列课程教学辅助网站 | | | 项目经理 | 奕吉 |
| 变更申请人 | 奕吉 | | 申请时间 | 2018年1月3日 | |
| 变更类型 | 需求变更 | | | | |
| 对应需求文档号 | G09-SRS V1.0.0 | | | | |
| 变更描述 | 变更前的描述（若为新需求可不填此栏）  变更前课程内的教师介绍需要单独编辑填写，与教师个人简介中的介绍无关。 | | | | |
| 变更后的描述  变更后课程内教师介绍与个人中心中个人简介中的介绍相关联，统一与个人简介中的介绍一致 | | | | |
| 评审方式 | [ ]项目组裁决 [√]召开评审会议 | | | | |
| 评审负责人 | 奕吉 | | | | |
| 评审成员 | 于欣汝，曾雨晴，靳泽旭，张旗 | | | | |
| 以下由项目组填写 | | | | | |
| 技术评审 | [√]可行 [ ]不可行  技术方案简单描述：  教师可以在个人简介里修改个人介绍可以与课程里的教师个人介绍进行自动同步 | | | | |
| 进度影响 | 变更导致项目额外工期的总工时7.5工时，相应的概要设计延后2天 | | | | |
| 成本影响 | 需要额外人员数目 | 3人 | | | |
| 人时成本（人时） | 2.5人时 | | | |
| 人时工资（元） | 30.97元/时 | | | |
| 非人时成本（元） | 0 | | | |
| 质量影响 | 对设计阶段的影响 | 针对教师的个人介绍对课程中教师介绍的同步 | | | |
| 对测试阶段的影响 | 在测试用例中增加对在个人主页进行测试的用例 | | | |
| 对运行阶段的影响 | 无影响 | | | |
| 项目组意见 | [√]同意 [ ]不同意 [ ]搁置 | | | | |
| 项目主管签字 | 奕吉 | 日期：2017/01/05 | | | |