会议记录



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 访谈地点 | 图书馆一楼大厅 | 会议时间 | 2018年01月08日  17:00-18:00 |
| 主持人 | 奕吉 | 记录人 | 于欣汝 |
| 参会人员 | 奕吉、曾雨晴、于欣汝、张旗 | | |
| 请假 | 靳泽旭 | | |
| 会议主题 | 需求变更组内评审和任务分工 | | |
| 会议内容 | | | |
| 上周总结及评价:奕吉与张旗负责的需求变更工具已可以使用，大部分用例及关系已经导入，需求规格说明书还在持续改进。 于欣汝和曾雨晴负责的文档已完成。靳泽旭负责的出题和文档已完成。 | | | |
| 1. 在需求变更评审前根据评审项对所有内容进行评审以下是根据每条评审项发现的问题，及问题负责人。 2. 第一条、ppt还需改善。 3. 第二条、需求变更影响分析报告需要由需求管理工具导出和完善。 4. 第七条、需求管理工具中的一部分需求还未倒入。 5. 第十条、修改用户手册 6. 第十一条、将QTF打分得到的值，划分高中低，我们规定在1.0以上为高、0.71-1.0间为中、在0.71以下为低。 7. 第十四条、对项目计划的修改和补充。 8. 关于本周的分工、需求变更配置工具和需求变更影响分析报告由奕吉和张旗负责。DM图由曾雨晴修改。界面和用户手册的完善交由于欣汝负责。 | | | |