

会议记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 理四一楼大厅 | 会议时间 | 2017年11月24日  19:00-19.30 |
| 主持人 | 奕吉 | 记录人 | 曾雨晴 |
| 参会人员 | 奕吉、张旗、靳泽旭、曾雨晴、于欣汝 | | |
| 会议主题 | 总结本周内容商定下周工作内容 | | |
| 会议内容 | | | |
| 总结:由于采访完管理员，总结管理员需求和准备下周一的教师代表的采访和对之前的文档修改 | | | |
| 会议内容：   1. 今天晚上完成了对管理员的访谈，明确了管理员的基本需求，修改管理员的界面，对之前的管理员用例进行修改。 2. 准备下周一的教师代表的访谈，于欣汝对管理员的界面修改和对教师界面的完善，靳泽旭继续手机移动端的原型界面，曾雨晴对项目甘特图的，项目计划，需求工程计划的修改，张旗负责数据字典和SRS，奕吉审核修改的文档并且和张旗一起完善SRS文档。接下来的重心在于修改管理员的用例和对教师的访谈。 | | | |